Załącznik A

Szczegółowy opis zamówienia

Niniejszy opis zawiera wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z koszeniem traw, chwastów, samosiewów na poboczach wskazanych dróg przy średniej szerokości 2,0m wraz z obkoszeniem punktów stałych tj. znaki drogowe, poręcze, drzewa przydrożne itp.  z poboczy dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Tomyślu.

1. Zakres robót

Zakres prac obejmuje drogi powiatowe Powiatu Nowotomyskiego

Rejon I – maksymalna powierzchnia 713 000m2

2709P, 2733P, 1731P, 1750P, 2730P, 2731P, 2738P, 2711P, 2739P, 1885P, 2717P, 2742P, 2741P, 2718P, 2716P, 2724P, 1881P, 2723P, 2750P, 2749P, 2743P, 2797P, 2725P, 2724P, 2752P, 2734P.

Rejon II – maksymalna powierzchnia 123 500m2

2727P, 2719P, 2744P, 2728P, 2720P, 2753P, 2726P, 2757P, 2746P, 27132P, 2745P

Rejon III - maksymalna powierzchnia 386 500m2

2738P, 2739P, 2716P, 2740P, 2715P, 2710P, 2714P, 2722P, 2748P, 2747P, 2754P, 2736P, 2755P, 2708P, 2709P.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilości wielkości zamówienia w ramach zawartej umowy. Zakres realizacji uzależnia od wielkości aktualnie posiadanych środków finansowych w budżecie na sfinansowanie zadania w roku 2011r. W przypadku zmniejszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Realizacja zamówienia polega na koszeniu poszczególnych odcinków poboczy dróg powiatowych.

Pierwsze koszenie należy wykonać w miesiącu czerwiec 2011r.,

drugie należy wykonać w miesiącu wrześniu.

Rozpoczęcie każdego koszenia będzie odbywało się po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonanie zamówienia polega na mechanicznym koszeniu kosiarkami mechanicznymi traw na poboczach dróg powiatowych oraz kosiarkami ręcznymi obkoszeniu miejsc niedostępnych takich jak: przy drzewach, ogrodzeniach, znakach drogowych , pachołkach,  barierach ochronnych, pod barierkami oraz innymi urządzeniami zlokalizowanymi w pasie drogowym.

Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego / m.in. wyposażony w lampę błyskową zespoloną, znakami A-14 i C-9/, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powinien spełniać wymogi do wykonywania zadań i być dopuszczony do pracy na drogach publicznych.

Sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w użytkowaniu zaopatrzony w osłony.

Prace powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie utrudnień oraz zagrożeń w ruchu drogowym.

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność cywilno –prawną za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników dróg wynikające z tytułu prowadzonych robót i bierze całkowitą odpowiedzialność za jego prawidłowe użycie. Zaleca się ubezpieczenie przez Wykonawcę robót na czas ich wykonania.

Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na wykonywanym odcinku robót

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi w celu uzyskania optymalnej widoczności oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

Kolejność wykaszania Wykonawca powinien uzgodnić z osobą upoważnioną przez Zamawiającego – majstrami  Obwodów.

Majster Obwodu kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania oraz po ich zakończeniu.

Wycięcie traw, chwastów w miejscach niedostępnych wykonuje się np. kosiarkami ręcznymi równolegle z głównym koszeniem.

Robotnicy obsługujący sprzęt muszą przestrzegać zasad BHP. 
/Koszenie kosiarką należy wykonywać przy zastosowaniu szczegółowej ostrożności ze względu na możliwość powstania wypadku przez oderwanie się elementu tnącego (noże) i uderzenie w pojazd lub osobę. /

W czasie  wykonywania robót będzie przeprowadzana ciągła kontrola poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsca pracy kosiarek,

- terminów koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów,

Jednostką obmiarową koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym jest 1m² koszenia pasa drogowego.

Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia przez nieuwagę elementów drogowych, szczególnie dotyczących oznakowań, których wartość zostanie ustalona w czasie odbioru i potrącona zostanie z faktury za wykonaną usługę.

Odbiór robót dokonywany będzie protokołem odbioru częściowego po I koszeniu i po II koszeniu . Zgłoszenie zakończenia koszenia należy dokonać u majstrów Obwodu celem spisania protokołu odbioru.

Odbiór koszenia majster Obwodu dokonuje w następnym dniu po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania koszenia przy danej drodze lub odcinka drogi. W obecności Wykonawcy majster Obwodu dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego ( na podstawie pomiaru)  wykonanego koszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości majster Obwodu ustali zakres robót poprawkowych, a odcinek drogi, na którym wystąpiły nieprawidłowości zostanie wyłączony z odbioru. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z majstrem Obwodu jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru.

Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu faktury wraz protokołu odbioru częściowego.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej – m2 ( metra kwadratowego)

Cena 1m² koszenia obejmuje:

- ustalenie miejsca koszenia,

- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- oznakowanie sprzętu,

- koszenie traw, chwastów i samosiewów wraz z obkoszeniem miejsc niedostępnych /drzewa, pachołki, znaki itp./

- odtransportowanie sprzętu,